## Slide 1: Status Workstream: <WS> <02/2019>
R
Y
G
Trend
5 Workshopdays mit SAP
Struktur und Aufbau der Model Company
Abgleich der SAP-Infotypen
Aufbau Org.-Management
Vorstellung Unternehmenshierarchie (Gruppe bereits integriert + Code festgelegt)
HR Transactions – Ereignisse, (Auswahl u. Ableitung der Ereignisgründe)
Alert vs. Notifications – Terminerinnerungen
Einführung in die Workflows (Aufbau u. Logik)
Erreichte Ergebnisse
zwei weitere Workshops zu den Prozessen in der Model Company
Abbildung in der Model Company
Nächste Schritte und nächste Ziele
Risiko: Ereignisgrund muss sich aus dem Antrag ableiten lassen
Maßnahme: SAP prüft ob möglich
Unternehmenshierarchie: (direkte Zuordnung von Abteilungen zum Dezernat)
Unternehmensinformationen: Referent mit abbilden?
Besprechung Prozess ATZ/Vorruhestand (mit Baumbach/Heise)
Ereignis: Berufsänderung nochmal anschauen
Kritische Risiken und Gegenmaßnahmen
Entscheidung zum neuen Schriftverkehrsmanagement steht aus
Schnittstelle zum Recruiting
Abhängigkeit zum Ticketsystem (evtl. neu)
Entscheidungsbedarf und Abhängigkeiten zu anderen Workstreams
erste Workshops der Iteration 1 durchgeführt
zwei weitere Workshops (Februar und März )
offene Punkte Liste und Workbook stehen noch aus
Erläuterung des Status
Die Ziele des Workstreams in zwei Sätzen erklärt (z.B. Vollständiger Wechsel des Kernbankensytems bis 2022)
Status
R
Y
G
R
Y
G
Termin
R
Y
G
Ressourcen
R
Y
G
Budget
R
Y
G